Institutii: Raport de activitate al preşedintelui consiliului judeţean Cluj pe anul 2009

PROIECTE DE INVESTIŢII PUBLICE LA NIVELUL CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ

Construcţia noii arene sportive a judeţului Cluj

- stadion la standarde FIFA şi UEFA

- capacitate de 30.596 locuri - finalizarea lucrărilor de demolare  în luna mai

- construcţia arenei a fost adjudecată de un consorţiu clujean la data de 15 iunie 2009, iar lucrările au demarat în data de 15 iulie 2009

- în anul 2009 au fost făcute plăţi către constructor în valoare de 22.668.522 lei

- finanţarea s-a făcut în totalitate din bugetul propriu al CJC, fondurile necesare în vederea continuării lucrărilor fiind asigurate

- în momentul de faţă, peste 40% din lucrări au fost executate, fiind devansate numeroase termene de execuţie, fapt care întăreşte convingerea că termenul de finalizare  va fi respectat

Dezvoltarea Aeroportului Internaţional Cluj-Napoca

- locul 4 în România ca număr de pasageri şi primul aeroport regional al ţării

- creşterea numărului de pasageri  cu 11% faţă de anul 2008, în pofida scăderii generalizate  a numărului de pasageri la nivel naţional şi european

- numărul mişcărilor de aeronave a crescut cu 10% faţă de anul 2008

- zboruri regulate efectuate de şase companii aeriene (TAROM, WIZZ-AIR, CARPATAIR, MALEV, LUFTHANSA şi BLUE AIR) spre un număr de 38 destinaţii

În vederea susţinerii dezvoltării aeroportului, CJC a alocat în anul 2009 suma de 44.500.000 lei pentru următoarele obiective de investiţii:

- Terminal pasageri plecări (capacitate  de procesare de 1,5 mil de pasageri anual)

- finalizarea lucrărilor la Corpul de legătură între terminale

- extinderea platformei de îmbarcare-debarcare  (etapa I -1200m)

- întreprinderea demersurilor pentru construcţia pistei de 3.500 m

- creşterea securităţii activităţii aeroportuare prin realizarea unui sistem de balizaj categoria II

Revitalizarea societăţii CLUJANA S.A.

- extinderea continuă a activităţii de producţie, în paralel cu identificarea de noi clienţi, atât pe piaţa internă cât şi pe cea externă

- lansarea în producţie de noi modele în colaborare cu firma franceză Soditex – 340, faţă de 35 de articole în 2008

- reluarea (după 11 ani) şi extinderea activităţilor de export, în special în state precum Irlanda şi Franţa

- dublarea vânzărilor pe atât pe piaţa internă,cât şi în sistem lohn, comparativ cu anul 2008

- continuarea demersurilor în vederea de contracte cu beneficiari din sistemul de ordine publică, apărare națională şi situaţii de urgenţă: încheierea contractului cu Academia de Poliţie

- deschiderea de două noi  magazine proprii (P-ţa M. Viteazu şi Polus Center)

- creşterea numărului de angajaţi cu 29% faţă de anul 2008

Extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare - îmbunătăţirea serviciilor  Companiei de Apă Someş S.A.

- preluarea în sistem a noi localităţi din judeţul Cluj şi Sălaj (în total în 89 de localităţi din ambele judeţe)- creşterea populației deservite la 677.430 locuitori, a reţelei de alimentare cu apă la 985 de km şi a reţelei de canalizare cu 686 de km

- finalizarea lucrărilor la proiectul aferent măsurii ISPA Cluj (aducţiune  din barajul de la Tarniţa)

- demararea lucrărilor din cadrul programului POS Mediu (modernizarea şi reabilitarea infrastructurii de alimentare cu apă şi de colectare-epurare din aria deservită în judeţele Cluj şi Sălaj)

Reabilitarea şi modernizarea drumurilor judeţene

- CJC a alocat în anul 2009 suma de 49.863.000 lei pentru lucrări de reabilitare a drumurilor judeţene, după cum urmează:

reparaţii îmbrăcăminţi asfaltice pe 161.266,92 mp, din care reparaţii cu mixtură asfaltică – 81.937,44 mp şi emulsii bituminoase – 79.329,48 mp.

lucrări de întreţinere pe sectoarele de drum pietruite

lucrări de întreţinere a platformei drumului (şanţuri, acostamente, fundaţii, etc.)

Implementarea sistemului de management integrat al deşeurilor în jud. Cluj

- Proiectul “Sistem integrat de management al deşeurilor”, (POS Mediu) prevede împărţirea judeţului în zone deservite de centre intermediare de sortare a deşeurilor şi edificarea a unui număr de 3 staţii de staţii de transfer

- a fost identificat şi obţinut terenul pe care va fi amplasat depozitul central , care va fi situat pe teritoriul municipiului Cluj-Napoca, în apropierea actualei rampe de depozitare de la Pata Rât)

- a fost constituită Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Eco-Metropolitan Cluj

- a fost întocmit Studiul de Fezabilitate

-  ca urmare a demersurilor CJC, a reuşit reducerea cu câteva luni a termenelor şi etapelor necesare  implementării proiectului

- în prezent, CJC aşteaptă finanţarea, în paralel cu analiza unor soluţii alternative

- valoarea estimativă a lucrărilor este  de 42,72 mil. Euro

Extinderea activităţii şi promovarea serviciilor  SC Agro Transilvania

- iniţiere ade demersuri în vederea transferării comercianţilor  de produse  agro-alimentare din zona IRA în cadrul SC Agro Transilvania SA, în paralel cu prelungirea liniei de transport în comun până la această locaţie

- derularea unor campanii de promovare şi marketing  a serviciilor  de depozitare-desfacere destinate partenerilor direcţi–producători şi comercianţi legate de exploatarea “Centrului de Marketing pentru produse Agro-alimentare Cluj“ şi pregătirea investiției “Piaţă în aer liber”

Introducerea gazului metan în zona Huedin

- proiectul derulat în parteneriat cu oraşul Huedin urmăreşte dezvoltarea zonei de vest a judeţului şi creşterea nivelului de trai al locuitorilor prin racordarea la reţeaua de gaz metan a localităţilor – Aghireş, Izvoru Crişului, Huedin, Poieni, Ciucea şi Negreni

- valoarea totală a lucrărilor este de 21.242.741 lei (fără TVA)

Sprijinirea dezvoltării turismului în judeţul Cluj

- în vederea punerii în valoare a potenţialului turistic al judeţului Cluj, CJC a acţionat prin cofinanțarea şi sprijinirea  implementării proiectelor privind dezvoltarea turismului:

Creşterea atractivităţii turistice a zonei  cu potenţial balnear - Lacurile Sărate în   zona Durgău - Valea Sărată şi Salina Turda” , în valoare totală de 5.807.120,07 euro

Dezvoltarea potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea NV (Parc balnear Cojocna/Dej), în valoare totală de 5.444.256,95 euro, fără TVA

Reabilitarea şi modernizarea  turismului de iarnă în Munţii Apuseni – comuna Băişoara, judeţul Cluj”, în valoare totală de 15.887.952,21 lei, fără TVA

Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop – Ic Ponor”, în valoare totală de 59.678.410,51 lei

De asemenea, au fost reabilitate şi modernizate cele mai importante drumuri judeţene care facilitează accesul în zonele cu potenţial turistic ridicat:

reabilitarea drumului Răchiţele – Prislop – Ic Ponor, în vederea conectării acestei zone la circuitul turistic naţional

modernizarea drumului judeţean Agârbiciu-Râşca şi reducerea astfel cu 20 km a distanţei până la zona turistică Beliş-Fântânele

modernizarea drumului judeţean Turda – Ploşcoş pentru facilitarea accesului turiştilor la Salina Turda

modernizarea drumului judeţean Valea Ierii-Caps în vederea creşterii gradului de accesabilitate al zonei

A fost elaborată Harta judeţului Cluj precum şi varianta digitală interactivă a acesteia, care poate fi accesată pe site-ul CJ, la adresa www.cjcluj.ro

Proiectul construirii Spitalului Regional de  Urgenţă

- CJC a obţinut terenul necesar în vederea realizării construcţiei – 14,4 ha, în comuna Floreşti, sat Floreşti, str. Avram Iancu, nr. 370-374, jud. Cluj

- se întreprind demersurile necesare în vederea finanţării şi continuării proiectului

Revitalizarea activităţii SC Univers “T”

- după doi ani de stagnare, situaţia a fost deblocată, fiind create condiţiile necesare în vederea continuării activităţilor de renovare şi modernizare necesare pentru reclasificarea capacităţilor de cazare şi agrement existente, de la

2 la 3 stele

-  au fost finalizate lucrările de  amenajarea unui restaurant cu o capacitate de 180-200 locuri, care este în momentul de faţă pe deplin funcţional

Constituirea  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară (ADI) - Zona Metropolitană Cluj

- Înfiinţarea ADI prin asocierea CJC cu 19 UAT din proximitatea municipiului Cluj-Napoca

- Participarea la Elaborarea

Planului integrat de dezvoltare urbană (PIDU) pentru zona metropolitană Cluj  şi  adoptarea lui prin HCJ

Sprijinirea parcurilor industriale  administrate de Tetarom

- implementare unei strategii orientate către client şi pentru atragerea de noi investitori, în paralel cu menţinerea celor existenţi

- printre investitorii care în 2009 au optat pentru dezvoltarea afacerilor , în cadrul Parcului Industrial Tetarom, se numără S.C. CBC Laboratories S.A şi S.C. Energobit SRL, ale căror investiţii cumulate se ridică la valoarea de aproximativ 6,5 mil. Euro

- demararea unor lucrări de investiţii (consolidare teren la Tetarom I, alimentare cu energie electrică la Tetarom III, etc)

PROIECTE CU FINANŢARE NERAMBURSABILĂ ALE CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ

A. Proiecte finalizate în cursul anului 2009

PHARE: “Creşterea atractivităţii turistice a zonei cu potenţial balnear - Lacurile Sărate în zona Durgău - Valea Sărată şi Salina Turda “ – valoare 5.807.120,07 Euro (cofinanţare CJC – 92.915 Euro)

PHARE: Dezvoltarea potenţialului balnear al lacurilor sărate din regiunea NV – valoare 5.444.256,95 euro, fără TVA (cofinanţare CJC – 274.394 Euro)

MORFER: "Implementarea unei filiere regionale privind energia alternativă în Transilvania” - valoare  410.000 Euro (cofinanţare CJC – 20.000 Euro)

PHARE: Reabilitarea podurilor afectate de inundaţii din judeţul Cluj” – valoare 371.420 Euro

PHARE: “Modernizarea activităţilor de evidenţă a persoanelor în Judeţul Cluj” – valoare  100.294,97 Euro, (cofinanţare CJC – 7.799,97 Euro)

B. Proiecte în derulare

ISPA: Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de alimentare cu apă şi de canalizare pentru zona Cluj-Sălaj – valoare 732.748.927 lei, (cofinanţare CJC – 1.754.404 euro)

POR: Modernizarea infrastructurii de acces în zona turistică Răchiţele – Prislop - Ic Ponor – valoare 49.863.375 lei  (cofinanţare CJC – 997.267,5 lei)

POR: Reabilitarea drumului Ciucea – Crasna - Vârșolț  - Judeţul Cluj – valoare 66.961.406 lei                                                   (cofinanţare CJC – 321.380 lei)

POR: Reabilitarea şi modernizarea Ambulatoriului corp F Hidroterapie al Spitalului Clinic de Recuperare Cluj – Napoca – valoare 4.948.955 lei (cofinanţare CJC – 98.979,10 lei)

SMART+:„Management sustenabil al tranziţiei regionale” – valoare 450.000 Euro (cofinanţare CJC – 67.500 lei)

C. Proiecte în pregătire

Centrul naţional de informare şi promovare turistică Cluj – valoare 935.627,98 lei fără TVA (cofinanţare CJC – 165.110,82 lei)

E-administraţie europeană prin implementarea de servicii electronice integrate la nivelul CJC - valoare 4.796.372 lei (cofinanţare CJC – 80.858 lei)

Elaborarea strategiei de dezvoltare a judeţului Cluj pentru  perioada 2014-2020 - valoare 972.932,89 lei (cofinanţare CJC – 16.833,09 lei)

ACTIVITATEA DE ASISTENŢĂ ŞI PROTECŢIE SOCIALĂ

a. Asistenţă socială

- s-au întreprins demersurile necesare în vederea creşterii calităţii serviciilor sociale în concordanţă cu nevoile beneficiarilor, activitatea de asistenţă socială beneficiind de aproximativ o treime din bugetul Consiliului Judeţean Cluj

- reducerea numărului de persoane aflate în centrele de zi sau în centrele pentru persoane cu dezabilități

- integrarea profesională a persoanelor cu handicap

b. În ceea ce priveşte activitatea de protecţie a copilului, în anul 2009 s-au deschis 3 Case de tip familial în care locuiesc 30 copii cu handicap sever, s-a înființat un Complex Comunitar pentru Recuperarea Copilului cu Handicap Sever; de asemenea, s-a înregistrat o creştere a numărului de copii beneficiari ai serviciilor de zi – 108 şi ai serviciilor de tip rezidenţial – 423

Organizarea şi derularea programului „Laptele şi Cornul”

- Consiliul Judeţean Cluj a asigurat organizarea licitaţiei conform prevederilor legale în vigoare

- s-a asigurat monitorizarea derulării în bune condiţii a programului, ai căror beneficiari sunt 56.812 de copii proveniţi din 697 de şcoli şi grădiniţe

Distribuirea de ajutoare alimentare în judeţul Cluj

-  CJC a asigurat distribuţia în condiţii optime a 1.073.960 kg făină şi 281.184 kg zahăr pentru 72.323 de persoane defavorizate

Învăţământ. Cultură. Tineret. Sport. Sănătate.

A.  Învăţământ special

- în vederea desfășurării în bune condiţii a activităţii celor 10 şcoli speciale aflate sub autoritatea CJC şi în cadrul cărora sunt şcolarizaţi 1554 de copii cu nevoi educative speciale, Consiliul Judeţean a alocat în 2009 fonduri în valoare de 43.958.000 lei

B.  Cultură

- pentru desfăşurarea în condiţii optime a activităţilor culturale, în anul 2009, CJC a alocat celor 10 instituţii de cultură aflate în subordine sa suma de 30.788.000 lei

- de asemenea, în vederea facilitării accesului egal la cultură al tuturor copiilor din judeţ, începând cu anul şcolar 2009-2010, Consiliul Judeţean Cluj a aprobat accesul gratuit al elevilor din unităţile de învăţământ preuniversitar din judeţul Cluj la cele trei muzee aflate în subordinea sa

- prin programul de cultură,  a fost alocată suma de 250 mii lei pentru sprijinirea activităţii culturale a 25 de fundaţii şi asociaţii din judeţul Cluj: TIFF (65 mii lei), 90 de la Întemeierea Universităţii româneşti la Cluj – UBB (40 mii lei), etc.

- prin programul culte, CJC a alocat suma de 760 mii lei unui număr de aproximativ 300 de biserici din judeţ

C.  Tineret

- CJC a acordat în anul 2009 – 250.000 lei din fondul de tineret pentru  finanţarea  a 29 de proiecte  (festivaluri de muzică, conferinţe ştiinţifice, tabere, etc. )

- beneficiarii acestor sume au fost fundaţiile şi asociaţiile de tineret, uniunile studenţeşti din judeţul Cluj

D. Sport

- CJC a alocat în anul 2009 prin programul sport suma de 1.224.000 lei pentru susţinerea activităților sportive de pe cuprinsul întregului judeţ.

- cele mai importante sume de bani au fost acordate celor două cluburi importante din municipiul Cluj-Napoca – SCS CFM Universitatea Cluj-Napoca (400 mii lei) şi SCS Fotbal Club „CFR 1907 Cluj” (200 mii lei), dar şi altor asociaţii sportive aflate în dificultate financiară.

E. Sănătate

- în vederea susţinerii celor 8 unităţi sanitare finanţate din bugetul public al judeţului şi care dispun de un număr total de 4.123 de paturi, CJC a alocat în 2009 suma de 6.270.75o lei pentru reabilitarea infrastructurii clădirilor acestora (lucrări de reparaţii, consolidări, extindere, modernizări)

- de asemenea, CJC a alocat suma de 710.060 lei pentru susţinerea activităţii şi altor unităţi medicale din municipiul Cluj-Napoca (Institutul Oncologic, Institutul Inimii, Institutul de Urologie şi Transplant Renal, Serviciul Judeţean de Ambulanţă)

RELAŢIA CONSILIULUI JUDEŢEAN CLUJ CU MEDIUL EXTERN

Relaţia cu presa

-  întocmirea şi transmiterea a 370 comunicate de presă

-  constituirea unui birou special pentru relaţia cu presa –prin care li s-au pus la dispoziţia ziariştilor logistica necesară pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţii acestora.

Relaţia cu cetăţeanul

-  continuarea acordării de audienţe la sediul CJC

-  demararea seriei de întâlniri cu locuitorii judeţului Cluj, în cadrul programului intitulat “Audienţe în teritoriu”

- întocmirea a 582 de note de audienţă (sediul  CJC şi teritoriu)

- creşterea  numărului de petiţii cu aprox. 20% faţă de anul 2008 (308 petiţii), acestea fiind soluţionate cu respectarea prevederilor legale în vigoare, termenul mediu de răspuns fiind de 8,18 zile

- creşterea numărului de cereri de informaţii de interes public, 70% dintre acestea fiind realizate de către mass-media, termenul mediu de soluţionare al acestora – 3,67 zile

- implicarea  activă a ATOP pentru promovarea intereselor comunităţii prin derularea mai multe proiecte, precum achiziționarea a 10 camere de supraveghere video care au fost  amplasate pe tronsoanele de drum aflate la limită de judeţ

3.    Relaţia cu mediul extern

- continuarea şi consolidarea relaţiilor de colaborare cu regiunile înfrăţite din state precum: Republica Cehă, Monaco, Regatul Unit al Marii Britanii, Franţa, Olanda, etc.

CERTIFICĂRI, PREMII ŞI DISTINCŢII

A. Preşedintele Consiliului Judeţean Cluj

- decernarea “Premiului de Excelenţă în Administraţie  în Domeniul Consiliilor Judeţene”

B. Consiliul Judeţean Cluj

- instituţia noastră  a primit certificarea EN ISO  9001:2008, fiind în acest sens primul consiliu judeţean din România certificat  în baza celui mai modern standard  de calitate

C.  Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Cluj

- Premiul I în cadrul competiţiei europene cu tema “A trăi cu şi împotriva bolii Alzheimer”.

D. S.C. Tetarom S.A.

- Premiul International Award for Commercial Prestige (New Millennium Award)

E. Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj

- Premiul „Inovaţie şi calitate în sectorul public”

F. Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca

- Premiul „Proiectul de modernizare aeroportuară cel mai rapid implementat”.